Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2013 г. N 579-П

О РЕГЛАМЕНТЕ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П)

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет:

1. Утвердить Регламент действий органов исполнительной власти области по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Саратовской области, (далее - Регламент) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Саратовской области

В.В.РАДАЕВ

# Приложение

к постановлению

Правительства Саратовской области

от 28 октября 2013 г. N 579-П

РЕГЛАМЕНТ

ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.12.2017 N 620-П, от 11.07.2018 N 388-П)

## 1. Общие положения

1.1. Регламент действий органов исполнительной власти области по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Саратовской области (далее - Регламент), разработан в целях внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, а также в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Законом Саратовской области "О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в Саратовской области".

1.2. Настоящий Регламент устанавливает сроки и последовательность действий органов исполнительной власти области в пределах своей компетенции по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области.

1.3. Настоящий Регламент направлен на установление процедуры взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов, инвесторов, органов исполнительной власти области по принципу "одного окна" при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инициатор инвестиционного проекта - физическое или юридическое лицо, предлагающее инвестиционный проект к реализации на территории области;

инвесторы - физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие капитальные вложения с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории области;

уполномоченный орган - орган исполнительной власти области в сфере инвестиционной политики;

куратор инвестиционного проекта - лицо, замещающее государственную должность области или должность государственной гражданской службы области, осуществляющее сопровождение инвестиционного проекта, которое определяется уполномоченным органом (далее - куратор по общим вопросам), а также лицо, замещающее государственную должность области или должность государственной гражданской службы области, осуществляющее сопровождение инвестиционного проекта, которое определяется органом исполнительной власти области в соответствии с отраслевой принадлежностью вида экономической деятельности, указанного в заявке инициатора инвестиционного проекта или инвестора (далее - куратор);

площадка - недвижимое имущество, потенциально являющееся местом реализации инвестиционного проекта;

сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мероприятий по консультационной, информационной, организационной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области, осуществляемых уполномоченным органом, куратором инвестиционного проекта на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта.

1.5. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области, может осуществляться в соответствии с законодательством при условии обеспечения равных прав всем действующим субъектам, не ограничивая конкуренцию и не предоставляя преимуществ в предпринимательской деятельности, в форме оказания консультационной, информационной и организационной поддержки уполномоченным органом или органом исполнительной власти в соответствии с отраслевой принадлежностью вида экономической деятельности инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора, направленной на:

своевременное получение инициатором инвестиционного проекта и (или) инвестором необходимых согласований и разрешений в органах исполнительной власти области в соответствии с их компетенцией;

поддержку в пределах компетенции ходатайств и обращений инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора в органы исполнительной власти области;

содействие в организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

своевременное информирование инициаторов инвестиционных проектов и (или) инвесторов о новых формах государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемых на территории области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, о возможных способах повышения квалификации и программах переподготовки кадров для реализации инвестиционного проекта, а также о планируемых международных, общероссийских и региональных выставках;

своевременное рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области, на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе области;

подготовку предложений и организацию предоставления мер государственной поддержки и (или) использование механизмов государственно-частного партнерства.

## 2. Сопровождение инвестиционных проектов

2.1. Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является проведение первичных переговоров между инициатором инвестиционного проекта и (или) инвестором и органом исполнительной власти области и представление уполномоченному органу заявки инициатора инвестиционного проекта (инвестора), поданной по форме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту (далее - заявка).

Заявка подается инициатором инвестиционного проекта и (или) инвестором (далее - заявитель) на бумажном носителе или в электронной форме путем заполнения формы заявки, размещенной на официальном двуязычном интернет-портале "Инвестиционный портал Саратовской области" (http://investinsaratov.ru), либо направления по электронной почте на адрес уполномоченного органа (e-mail: mineconom@saratov.gov.ru).

(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 11.07.2018 N 388-П)

2.2. Заявитель по своему желанию направляет заявку в уполномоченный орган либо в иной орган исполнительной власти области. Заявка, поступившая в адрес иного органа исполнительной власти области, не позднее двух рабочих дней со дня ее поступления направляется им в уполномоченный орган одним из способов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Регламента.

2.3. Уполномоченный орган при поступлении заявки осуществляет ее регистрацию в срок не более трех рабочих дней со дня ее поступления и определяет куратора по общим вопросам для осуществления сопровождения инвестиционного проекта.

2.4. Куратор по общим вопросам в течение трех рабочих дней со дня получения заявки в работу осуществляет следующие действия:

производит предварительное рассмотрение заявки, в ходе которого устанавливает полноту заполнения всех разделов заявки;

информирует заявителя о получении его заявки и сообщает свои контактные данные, а также запрашивает информацию о контактном лице со стороны заявителя.

2.5. В случае неполного заполнения заявки она возвращается заявителю на доработку с указанием конкретных причин возврата в срок не более пяти рабочих дней со дня получения куратором по общим вопросам заявки в работу.

Доработанная заявка возвращается заявителем в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента.

2.6. Куратор по общим вопросам в течение трех рабочих дней со дня получения заявки в работу, если не требовалась ее доработка (или в течение трех рабочих дней со дня получения заявки после ее доработки), обеспечивает направление уполномоченным органом заявки посредством межведомственной системы электронного документооборота "Практика" в орган исполнительной власти области в соответствии с отраслевой принадлежностью вида экономической деятельности, указанного в заявке, для определения им куратора с целью сопровождения инвестиционного проекта в пределах своей компетенции. Срок определения куратора составляет три рабочих дня со дня поступления заявки от уполномоченного органа.

2.7. Куратор в течение семи рабочих дней со дня получения заявки осуществляет подготовку информации о возможных мерах государственной поддержки, о перечне документов, необходимых для ее получения, и обеспечивает направление соответствующей информации в письменной форме в уполномоченный орган и заявителю.

2.8. Уполномоченный орган по просьбе заявителя в пределах компетенции оказывает содействие в организации проведения презентационных мероприятий, участия в международных, общероссийских и региональных выставках путем направления информационных писем и запросов в органы государственной власти, научные и иные организации.

2.9. Куратор по общим вопросам в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления заявки в работу (либо после доработки) осуществляет подбор площадки, отвечающей требованиям заявителя, в случае если такая необходимость предусмотрена заявкой, и направляет письменную информацию о наличии или отсутствии площадки заявителю.

2.10. После получения предложений по площадкам для размещения инвестиционного проекта заявитель совместно с куратором по общим вопросам определяют дату и время осмотра предлагаемых площадок.

В случае отсутствия площадки, отвечающей требованиям заявителя, куратор по общим вопросам осуществляет мероприятия по подбору площадки в течение срока, письменно согласованного с заявителем.

2.11. Уполномоченный орган по инициативе заявителя в пределах своей компетенции осуществляет подготовку письменных обращений в адрес федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, инфраструктурных и иных организаций по вопросам реализации инвестиционного проекта на территории области и направляет их по принадлежности.

2.12. Уполномоченный орган на основании письменного заявления инвестора, реализующего инвестиционный проект на территории области, заключает инвестиционный договор в соответствии Законом Саратовской области "О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в Саратовской области".

2.13. Куратор по общим вопросам по согласованию с заявителем размещает на официальном двуязычном интернет-портале "Инвестиционный портал Саратовской области" (http://investinsaratov.ru) информацию об инвестиционном проекте, реализуемом и (или) планируемом к реализации на территории области.

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.12.2017 N 620-П)

2.14. При возникновении проблемных вопросов, решение которых не входит в компетенцию уполномоченного органа, на любой стадии реализации инвестиционного проекта уполномоченный орган инициирует проведение заседания Совета по инвестициям при Губернаторе области с участием заявителя для обсуждения и выработки вариантов решения возникших проблемных вопросов.

2.15. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области, формирует и ведет реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области, сопровождение которых осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.16. Куратор ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит информацию о ходе реализации сопровождаемых инвестиционных проектов и направляет ее куратору по общим вопросам.

2.17. Куратор по общим вопросам ежеквартально не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводную информацию о ходе реализации сопровождаемых инвестиционных проектов.

2.18. В целях мониторинга эффективности деятельности по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области, уполномоченный орган представляет на очередное заседание Совета по инвестициям при Губернаторе области сведения о количестве обратившихся заявителей, о проведении комплекса мероприятий по консультационной, информационной, организационной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории области, а также о ходе реализации инвестиционных проектов, получивших меры государственной поддержки, и исполнении заключенных инвестиционных договоров.

2.19. Блок-схема мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, реализуемого и (или) планируемого к реализации на территории области, размещена в приложении N 2 к настоящему Регламенту.

## Приложение N 1

к Регламенту

действий органов исполнительной власти области

по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых

и (или) планируемых к реализации на территории области

Заявка

инициатора инвестиционного проекта (инвестора)

| 1. | Полное наименование инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. (последнее при наличии) физического лица - заявителя |  |  |  |
|  | Контактная информация | адрес (юр./фак.) |  |  |
|  |  | телефон (факс): |  |  |
|  |  | e-mail: |  |  |
| 3. | Виды экономической деятельности, предусмотренные инвестиционным проектом |  |  |  |
| 4. | Цель проекта |  |  |  |
| 5. | Основные этапы реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 6. | Место реализации инвестиционного проекта (площадка) |  |  |  |
| 7. | Требования к площадке (заполняется при отсутствии площадки и необходимости оказания содействия в ее поиске) | Площадь участка, га |  |  |
|  |  | Ориентировочная площадь предполагаемой застройки, кв. м |  |  |
|  |  | Водоснабжение (куб. м/ч) |  |  |
|  |  | Водоотведение (куб. м/ч) |  |  |
|  |  | Электроснабжение (МВт) |  |  |
|  |  | Газоснабжение куб. м/год |  |  |
|  |  | Иные требования: |  |  |
| 8. | Информация о текущем статусе Заявителя | Срок деятельности, лет |  |  |
|  |  | Вновь созданное для целей реализации проекта предприятие |  |  |
| 9. | Объем инвестиций по инвестиционному проекту, млн. руб. | Всего |  |  |
|  |  | в том числе освоено на момент подачи заявки |  |  |
| 10. | Источники инвестиций по инвестиционному проекту, млн. руб. | заемные средства |  |  |
|  |  | собственные средства |  |  |
|  |  | бюджетные инвестиции |  |  |
| 11. | Срок реализации инвестиционного проекта | Начало реализации проекта, год |  |  |
|  |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию |  |  |
|  |  | Планируемый год выхода на проектную мощность |  |  |
| 12. | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Планируемый год окупаемости проекта |  |  |
| 13. | Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | Прогнозируемый годовой объем производства, млн. руб. |  |  |
| 14. | Показатели социальной эффективности инвестиционного проекта | Планируемое создание рабочих мест (чел.): |  |  |
|  |  | временных |  |  |
|  |  | постоянных |  |  |
|  |  | в том числе привлечение и использование иностранной рабочей силы |  |  |
| 15. | Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта | Прогнозный объем платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (включая внебюджетные фонды) за расчетный период, равный 3 годам с начала реализации проекта, в том числе в областной бюджет |  |  |
| 16. | Дополнительные сведения по инвестиционному проекту <*> |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется по инициативе заявителя

Подтверждаю,  что  вся  информация,  содержащаяся  в  заявке,  является

достоверной.

Даю  согласие  на обработку содержащихся в заявке персональных данных в

соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" (для заявителя -

физического лица).

Дата ____________________________

_____________________________    _____________        _____________________

(должность руководителя)         (подпись)                 (Ф.И.О.)

## Приложение N 2

к Регламенту

действий органов исполнительной власти области

по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых

и (или) планируемых к реализации на территории области

БЛОК-СХЕМА

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                             │

\/                                                             │

┌────────────────────┐    ┌────────────┐                               │

│Инвестор (инициатор │    │   Заявка   │                               │

┌─────>│  инвестиционного   ├───>│            ├──────┐                        │

│      │      проекта)      │<──┐│            │      │                        │

│      └────────────────────┘   │└───────┬────┘      │                        │

│                              /\        │           │                        │

│                               │        │           │                        │

│               ┌───────────────┼────────┘           │                        │

│               │               │                    │                        │

│              \/               │                    │                       \/

│      ┌────────────────────┐   │                    │                ┌──────────────┐

│      │   Уполномоченный   │<──┼───────────┐        │                │Взаимодействие│

\/      │        орган       │<──┤           │        │                │на постоянной │

┌─────────┐ └────────┬───────────┘   │<──────────┼────────┼─────────────   │   основе     │

│ Возврат │         \/                           │        │            /\  └──────────────┘

│    на   │ ┌────────────────────┐      ┌────────┴──────┐ │             │         /\

│доработку│ │ Регистрация заявки │      │  Уведомление  │ │             │          │

└─────────┘ └────────┬───────────┘      │уполномоченного│ │             │          │

/\              \/                  │органа о подаче│ │             │          │

│      ┌────────────────────┐      │    заявки     │ │             │          │

│      │  Куратор по общим  │      └───────────────┘ │             │          │

│      │     вопросам       │                   /\   │             │          │

│      └────────┬───────────┘                    │   │             │          │

│              \/                                │   │             │          │

│      ┌────────────────────┐                    │   │             │          │

│      │  Предварительное   │                    │   │             │          │

│      │рассмотрение заявки.│                    │   │             │          │

│      │    Определение     │                    │   │             │          │

│      │    соответствия    │                    │   │             │          │

\/      └────────┬┬──────────┘                    │   │             │          │

┌────────────────┐   ││      ┌─────────────┐          │   │             │          │

│Не соответствует│<──┘└─────>│Соответствует│          │   │             │          │

└────────────────┘           └────┬──┬─────┘          │   │             │          │

┌─────┘  └──────────┐     │   │             │          │

│                  \/     │  \/             │          │

┌─────────────────┐    │               ┌─────────┴──────┐          │          │

│ Обмен контактной│    │               │Отраслевой орган│          │          │

┌─<─>│    информацией, │<───┤               └──────┬─────────┘          │          │

│    │ организационная │    │                      │                    │          │

│    │ и информационная│    │                      │  ┌───────────────┐ │          │

│    │     поддержка   │    │                      ├─>│    Куратор    │ │          │

│    └─────────────────┘    │                      │  └───────────────┘ │          │

│    ┌─────────────────┐    │   ┌──────────────┐   │                    │          │

├─<─>│ Подбор площадок │<───┤   │Взаимодействие│   │  ┌───────────────┐ │          │

│    └─────────────────┘    │<─>│между органами│<─>│  │  Информация   │ │          │

│    ┌─────────────────┐    │   └──┬───────────┘   │  │   о мерах     │ │          │

│    │     Совет по    │    │      │  /\           └─>│государственной├>│          │

├─<─>│   инвестициям   │<───┤      │   │              │   поддержки   │            │

│    │ при Губернаторе │    │      │   │              └───────────────┘            │

│    │     области     │    │      │   │                                           │

│    └─────────────────┘    │      │   │                                           │

│    ┌─────────────────┐    │      │   │                                           │

│    │    Заключение   │    │      │   │                                           │

│    │ Инвестиционного │<───┤      │   │                                           │

│    │    договора     │    │<─>│  │   └───────────────────────────────────────────┘

│    └─────────────────┘    │   │  │

│    ┌─────────────────┐    │   │  │

│    │    Размещение   │    │   │  │

│    │    информации   │    │   │  │

│    │    о проекте    │    │   │  │

│    │на инвестиционном│<───┘   │  │

│    │      портале    │        │  │

│    └─────────────────┘        │  │

│                               │  │

│                              \/ \/

│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

└<─>│              Взаимодействие с органами местного самоуправления               │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘